UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

CENTRO UNIVERSITARIO SAN JOSÉ PINULA

CURSO: PROGRAMACIÓN II SECCIÓN:  C

CATEDRÁTICO: ING. DANILO ESCOLIN

REPORTE DE PRUEBAS MEDULAR

MAX TUM, BRANDON ARIEL ALEXIS

3190-25-25508

ROMÁN CARTAGENA, EUNICE MARIANDRÉ

Guatemala, de 31 de octubre del 2026

Contents

Objetivo	3

Entorno de pruebas	3

Criterios de resultado	3

Casos de prueba ejecutados	3

Pruebas pendientes de validación final por Ionic	4

Evidencias recomendadas	4

Prueba de integración principal	5

Incidencias detectadas y corregidas durante el desarrollo	5

Conclusión	6

# Objetivo

El objetivo de las pruebas es verificar que los módulos principales de Medular funcionen de forma integrada, que las reglas de negocio se cumplan y que los perfiles de usuario accedan únicamente a las funciones autorizadas.

# Entorno de pruebas

| Componente | Entorno utilizado |
| --- | --- |
| Backend | Spring Boot / Java 21 - localhost:8080 |
| Web | Angular - localhost:4200 |
| Móvil | Ionic - localhost:8100 durante pruebas de integración |
| Base de datos | MySQL - localhost:3306 |
| API | Postman y Swagger UI |

# Criterios de resultado

APROBADA: el resultado obtenido coincide con el esperado.

PENDIENTE: requiere validación final o depende de la versión final de Ionic.

NO APROBADA: el resultado no coincide con lo esperado.

# Casos de prueba ejecutados

| No. | Prueba | Resultado esperado | Resultado observado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login de administrador | Acceso al panel administrativo | El administrador puede iniciar sesión y acceder a sus módulos. | APROBADA |
| 2 | Login de médico | Acceso al panel médico | El médico puede iniciar sesión y visualizar su agenda. | APROBADA |
| 3 | Autenticación JWT | Las peticiones protegidas incluyen token válido | Angular e Ionic consumen endpoints protegidos con JWT. | APROBADA |
| 4 | Filtro de usuarios | Buscar por nombre/correo/ID y filtrar por rol | Los filtros muestran los usuarios correspondientes. | APROBADA |
| 5 | Contraseña temporal | Obligar cambio cuando debeCambiarPassword=true | El usuario debe establecer una nueva contraseña antes de continuar. | APROBADA |
| 6 | Cambio voluntario de contraseña | Validar contraseña actual y guardar una nueva segura | El backend compila y el flujo fue probado desde Angular/Swagger. | APROBADA |
| 7 | Configurar horario semanal | Guardar bloques semanales y duración | La configuración se guarda y genera disponibilidad automática. | APROBADA |
| 8 | Generación automática | Crear espacios según duración configurada | En una prueba se generaron 96 horarios nuevos. | APROBADA |
| 9 | Actualizar duración | Regenerar disponibilidad sin romper el sistema | La duración fue cambiada accidentalmente a 10 minutos y la disponibilidad se actualizó correctamente. | APROBADA |
| 10 | Bloquear horarios pasados | No permitir reserva de horarios anteriores | Los horarios pasados dejaron de aparecer/ser reservables. | APROBADA |
| 11 | Reserva desde Ionic | Crear cita con horario disponible | La cita se creó utilizando la disponibilidad del backend. | APROBADA |
| 12 | Disponibilidad tras reserva | Ocultar el horario reservado | Después de reservar 08:00-08:30, el siguiente horario visible fue 08:30-09:00. | APROBADA |
| 13 | Agenda del médico | Mostrar cita reservada por paciente | La cita de Juan apareció en la agenda de Laura con fecha y horario correctos. | APROBADA |
| 14 | Cancelar cita | Cambiar estado y liberar horario | Al cancelar, el horario de las 08:00 volvió a mostrarse disponible. | APROBADA |
| 15 | Asignación administrativa | Admin reserva en nombre del paciente | La función de asignación administrativa utiliza la disponibilidad existente. | APROBADA |
| 16 | Chat Ionic -> Angular | Paciente envía mensaje y médico lo recibe | La conversación Juan-Laura se recuperó y los mensajes se visualizaron en ambos lados. | APROBADA |
| 17 | Chat Angular -> Ionic | Médico responde y paciente recibe | La respuesta se actualiza mediante polling REST. | APROBADA |
| 18 | Perfil médico | Consultar y actualizar información profesional | La pantalla de perfil médico muestra y permite actualizar datos profesionales. | APROBADA |
| 19 | Swagger | Visualizar y ejecutar endpoints | Swagger UI carga /swagger-ui/index.html y permite autenticar/probar endpoints. | APROBADA |
| 20 | Diagnóstico/receta | Médico registra resultado clínico | La funcionalidad forma parte del panel médico y del flujo de citas completadas. | APROBADA |

# Pruebas pendientes de validación final por Ionic

| ID | Prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PI01 | Persistencia segura del JWT | Token almacenado mediante @capacitor/preferences | PENDIENTE |
| PI02 | Pérdida de conexión | Advertencia visual cuando el dispositivo pierde Internet | PENDIENTE |
| PI03 | Ejecución en dispositivo/emulador | Validar si forma parte de la demostración final | PENDIENTE |

# Evidencias de pruebas

Evidencia 1 — Gestión administrativa

Evidencia 2 — Generación automática de disponibilidad

Evidencia 3 — Reserva desde Ionic

Evidencia 4 — Integración Ionic → Angular

Evidencia 5 — Chat médico-paciente

Evidencia 6 — Cambio de contraseña

Evidencia 7 — Swagger

Evidencia 8 — Diagnóstico y receta

# Prueba de integración principal

El administrador configura la disponibilidad de un médico.

El backend genera los horarios.

El paciente consulta la disponibilidad desde Ionic.

El paciente reserva una cita.

El horario reservado desaparece de la disponibilidad.

La cita aparece en Angular para el médico.

El médico atiende y registra el resultado.

El paciente puede consultar posteriormente la información correspondiente.

# Incidencias detectadas y corregidas durante el desarrollo

| Incidencia | Solución aplicada |
| --- | --- |
| Horario cancelado no reutilizable | Se ajustó la relación/consulta para permitir reservar nuevamente un horario asociado a una cita CANCELADA. |
| Horarios pasados disponibles | Se agregó validación para no listar ni reservar espacios cuya fecha ya pasó. |
| Creación manual de muchos horarios | Se implementó configuración semanal y generación automática de slots. |
| Chat Ionic incompatible con backend actual | Se agregó una capa de compatibilidad en el backend para las rutas utilizadas por Ionic, reutilizando el chat actual. |
| Import incorrecto del auth guard en Ionic | Se corrigió la ruta del archivo para permitir la compilación del proyecto. |
| Falta de documentación de API | Se integró Springdoc OpenAPI / Swagger UI. |

# Conclusión

Las pruebas realizadas demuestran la integración funcional entre Angular, Ionic, Spring Boot y MySQL para el flujo principal de gestión de citas. Antes de la entrega final deben validarse únicamente los requisitos móviles específicos que dependan de la versión final de Ionic y añadirse sus evidencias al presente reporte.